FSD

Feasibility Study Document

ActivityManagement

1 Introduzione	3

1.1 Obiettivo del Sistema	3

1.2 Ciclo di vita del software utilizzato	3

2 Piano strategico	4

3 Obiettivi di business	5

4 Operazioni (Requisiti Funzionali) offerte dal sistema	6

5 Data di inizio, di fine e manutenzione	7

6 Consegne	8

7 Vincoli	9

8 Criteri di accettazione	10

9 Situazione iniziale e situazione attuale	11

10 Benefici riportati	12

11 Schedule attività	13

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del Sistema

Lo scopo del sistema è fornire un software in grado di gestire un’attività (salone barbiere, negozio vestiti, pizzeria, etc.).

1.2 Ciclo di vita del software utilizzato

Come ciclo di vita del software si è deciso di adottare il seguente modello a cascata:

2 Piano strategico

- Abbiamo bisogno di poter tenere traccia dei dati riguardanti:

  - Gli utenti del sistema.

  - I clienti dell’attività

  - I servizi offerti dall’attività.

  - Le spese affrontate dall’attività.

  - I lavori svolti dall’attività.

Si è optato quindi per un database in cui verranno immagazzinati tutti i dati in maniera permanente.

- Per facilitare la creazione della GUI si è deciso di creare un’applicazione web.

3 Obiettivi di business

- Utilizzo di un database per memorizzare i dati persistenti.

- Utilizzo di una GUI attraverso l’utilizzo di una piattaforma web.

4 Operazioni (Requisiti Funzionali) offerte dal sistema

Le operazioni offerte dal sistema sono riportate nel documento RAD e, saranno chiamate “Requisiti Funzionali”.

5 Data di inizio, di fine e manutenzione

- Inizio: il progetto è iniziato il giorno: 01/10/2024

- Fine: il progetto si è concluso il giorno: 18/07/2025.

- Manutenzione: Dal 19/07/2025 in poi, verranno eseguite delle operazioni di manutenzione per continuare a migliorare il sistema.

6 Consegne

- Documenti:

  - Studio di fattibilità: FSD.

  - Analisi dei requisiti: RAD.

  - Progettazione: SDD, DBDD, ODD.

  - Testing: TP, TCS, TIR, TIRT, TSR.

  - Distribuzione: MDI, MU.

- Programmi e Software:

  - Testing:

    - Database di test: “activity_management_test”.

  - Sviluppo:

    - Applicazione web: “ActivityManagement”.

    - Database reale: “activity_management”.

7 Vincoli

- Utilizzo delle componenti hardware già in possesso dall’inizio della progettazione del sistema.

- Utilizzo del linguaggio UML per la progettazione.

- Creazione di un’applicazione web.

8 Criteri di accettazione

- Branch coverage dei casi di test: almeno il 75%.

- Buona manutenibilità.

9 Situazione iniziale e situazione attuale

- Situazione iniziale: un qualsiasi imprenditore/commerciante che ha una sua attività è privo di gestionale per la gestione della sua attività.

- Situazione attuale: ora ha un gestionale per gestire la sua attività.

10 Benefici riportati

- Benefici riportati dal sistema “ActivityManagement”: utilizzo di un’applicazione web 
user-friendly per una gestione migliore e semplificata di un’attività.

11 Schedule attività

N.B.1: Il seguente capitolo sarà costantemente modificato per avere una panoramica più precisa possibile sulla manutenzione del software.

N.B.2: Tutti i tempi riportati di seguito (se presenti) sono solamente una stima.

- Attualmente, tutti i documenti sono stati terminati.

- Verranno eseguiti vari interventi di manutenzione per continuare a migliorare il sistema.